## Proyecto de Mejora

### Sistema Informático para la accesibilidad, manejo y control de Documentos del SGOE

### 1. Nombre del proyecto

Implementación de un Sistema Informático de Gestión Documental para el SGOE (SIGED-SGOE).

### 2. Fundamentación normativa (ISO 21001:2018)

El presente proyecto se fundamenta en los requisitos de la ISO 21001:2018 relacionados con la gestión eficaz de la información documentada, la mejora continua y el enfoque en las partes interesadas, particularmente:

- Cláusula 4.4: Sistema de gestión para organizaciones educativas.

- Cláusula 5.1 y 5.2: Liderazgo, compromiso y política.

- Cláusula 7.1.3: Infraestructura.

- Cláusula 7.5: Información documentada (creación, actualización, control y acceso).

- Cláusula 8.1: Planificación y control operacional.

- Cláusula 9.1 y 9.2: Seguimiento, medición y auditorías internas.

- Cláusula 10.2 y 10.3: No conformidad, acción correctiva y mejora continua.

Este proyecto atiende hallazgos recurrentes relacionados con el uso de formatos no vigentes, falta de control documental, dispersión de evidencias y riesgos de pérdida de información.

### 3. Diagnóstico del problema

Actualmente, el SGOE presenta las siguientes situaciones:

- Dispersión de documentos en carpetas físicas y digitales no estandarizadas.

- Uso simultáneo de formatos vigentes y no vigentes.

- Falta de trazabilidad entre procesos, evidencias y versiones documentales.

- Riesgo de pérdida, modificación no autorizada o eliminación de información.

- Dificultad para el acceso oportuno a documentos durante auditorías internas y externas.

Estas condiciones impactan negativamente en el cumplimiento del requisito 7.5 de la ISO 21001:2018 y limitan la eficacia del sistema de gestión.

### 4. Justificación

La implementación de un sistema informático institucional permitirá:

- Garantizar el acceso controlado y oportuno a la información documentada.

- Asegurar la vigencia, integridad y trazabilidad de los documentos del SGOE.

- Fortalecer la cultura de calidad y mejora continua.

- Reducir riesgos operativos y hallazgos en auditorías de certificación.

- Facilitar la toma de decisiones basada en información confiable.

### 5. Objetivo general

Diseñar, implementar y operar un Sistema Informático de Gestión Documental del SGOE que garantice la accesibilidad, manejo, control, actualización y resguardo de la información documentada, conforme a los requisitos de la ISO 21001:2018, fortaleciendo la eficacia del sistema de gestión y la mejora continua.

### 6. Objetivos específicos

- Centralizar la documentación del SGOE en un repositorio digital institucional.

- Asegurar el control de versiones, vigencia y autorización de documentos.

- Definir niveles de acceso por rol y proceso.

- Facilitar la consulta y descarga de documentos vigentes.

- Integrar evidencias de procesos, auditorías y acciones correctivas.

- Reducir el uso de documentos físicos y duplicidades.

### 7. Alcance del proyecto

El proyecto aplica a:

- Todos los procesos del SGOE.

- Documentos normativos, operativos y registros.

- Formatos institucionales, listas maestras y evidencias.

- Usuarios internos: Alta Dirección, responsables de proceso, auditores internos y personal operativo.

### 8. Partes interesadas

- Alta Dirección.

- Encargado del SGOE.

- Responsables de procesos.

- Auditores internos.

- Personal docente y administrativo.

- Organismo certificador (parte interesada externa).

### 9. Descripción del sistema informático (SIGED-SGOE)

El sistema deberá contar, como mínimo, con los siguientes módulos:

- Repositorio documental centralizado por procesos.

- Control de versiones y vigencia (historial automático).

- Flujo de aprobación documental.

- Gestión de accesos por roles.

- Lista maestra digital automática.

- Carga y consulta de evidencias.

- Respaldos automáticos y seguridad de la información.

- Bitácora de cambios y trazabilidad.

### 10. Metodología de implementación (ciclo PHVA)

Planear: Diagnóstico documental, definición de requerimientos, diseño del sistema y planificación del proyecto.

Hacer: Desarrollo o configuración del sistema, migración documental, capacitación a usuarios y puesta en marcha.

Verificar: Evaluación del uso del sistema, auditorías internas y revisión de indicadores.

Actuar: Ajustes, mejoras funcionales y actualización de procedimientos relacionados (P-E-PL-15 Gestión Documental).

### 11. Actividades principales

- Levantar inventario documental del SGOE.

- Clasificar documentos por proceso y tipo.

- Definir roles, permisos y responsables.

- Diseñar la estructura del repositorio.

- Implementar el sistema informático.

- Migrar documentos vigentes.

- Capacitar a usuarios clave.

- Ejecutar prueba piloto.

- Liberar el sistema institucionalmente.

- Evaluar resultados y mejoras.

### 12. Responsables del proyecto

- Líder del proyecto: Encargado del SGOE.

- Equipo técnico: Área de sistemas / TIC.

- Equipo funcional: Responsables de procesos.

- Aprobación: Alta Dirección.

### 13. Recursos necesarios

Humanos: Equipo SGOE, TIC, responsables de procesos.

Tecnológicos: Servidor institucional o nube segura, software de gestión documental, equipos de cómputo.

Documentales: Lista maestra vigente, procedimientos, formatos y registros.

### 14. Cronograma general (referencial)

- Mes 1: Diagnóstico y diseño.

- Mes 2: Desarrollo/configuración y migración.

- Mes 3: Capacitación, piloto y liberación.

### 15. Indicadores de desempeño

- % de documentos vigentes cargados en el sistema.

- % de procesos con repositorio activo.

- Número de accesos y consultas mensuales.

- Reducción de hallazgos documentales en auditorías.

- Nivel de satisfacción de usuarios internos.

Fecha para analizar los indicadores: Marzo del 2026.

### 16. Riesgos y controles

- Resistencia al cambio: Capacitación y acompañamiento.

- Uso incorrecto del sistema: Manuales y roles definidos.

- Pérdida de información: Respaldos automáticos y control de accesos.

### 17. Evidencias del proyecto

- Sistema informático en operación.

- Lista maestra digital.

- Registros de capacitación.

- Reportes de uso del sistema.

- Resultados de auditorías internas.

### 18. Resultados esperados

- Sistema documental accesible, controlado y auditable.

- Cumplimiento efectivo del numeral 7.5 de la ISO 21001:2018.

- Disminución de no conformidades documentales.

- Fortalecimiento de la mejora continua del SGOE.

### 19. Vinculación con mejora continua

Este proyecto se integra al Plan de Mejora Continua del SGOE y se activa como acción correctiva sistémica derivada de auditorías internas y de certificación, asegurando su sostenibilidad y actualización permanente.

Aprobación del proyecto

Dra. Alma Verónica Tavares Viramontes.